|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NN** | **Что делаем** | **Когда делаем** | **Кто главный** |
| 1. | Составление календарного плана | 28-29 сентября 2015 | Сердюк |
| 2. | Изучение предметной области | 29 сентября – 2 октября 2015 | Все |
| 3. | Проектирование ИС. Создание модели:   * Диаграмма активностей * Диаграмма последовательностей * + еще диаграммы | 2-5 октября 2015 | Германова, Романовская |
| 4. | Выбор средств реализаций | 5-7 октября 2015 | Все |
| 5. | Знакомство со средствами реализации, установка и тестирование их работы | 7-17 октября 2015 | Все |
| 6. | Проектирование пользовательского интерфейса и разработка дизайна (создание макетов, дизайн страниц) | 17-20 октября 2015 | Романовская, Сердюк |
| 7. | Построение базы данных | 17-20 октября 2015 | Германова |
| 8. | Определение стратегии игры (алгоритм) | 20-23 октября 2015 | Романовская |
| 9. | Реализация   * Стратегия игры * Верстка страниц * Регистрация * Взаимодействие между сервером и клиентом * Взаимодействие с БД * … | 23 октября-26 ноября 015 | Романовская  Сердюк  Германова  Сердюк/  Романовская  Германова |
| 10. | Тестирование и отладка   * Стратегия игры * Верстка страниц * Регистрация * Взаимодействие между сервером и клиентом * Взаимодействие с БД * … | 27 ноября – 15 декабря 2015 | Романовская  Сердюк  Германова  Сердюк/  Романовская  Германова |
| 11. | Написание отчета ☺ | 16 декабря 2015 | Все |
|  |  |  |  |